合同编号：_____________

金凤山城市公园南坡入口项目景观绿化工程合同

甲  方：

乙  方：

签订日期：_______年______月______日

项目景观绿化工程施工合同

发包人：   雅安市市政建设工程有限公司                      （以下简称甲方）

承包人：                          （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工就         项目景观绿化工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条  工程概况（据实调整）

1、工程名称：  金凤山城市公园南坡入口项目  。
2、工程地点：  雅安市雨城区金凤山                        。

- 第二条  施工范围、工期（据实调整）

1、施工范围：                        。

2、工期：                  。
　　3、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延。

（1）因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。
　　（2）不可抗力因素。不可抗力是指甲方和乙方在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于以下情形：

①地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨(雪)、 台风、龙卷风、水灾等自然灾害；

②战争、骚乱、暴动，但纯属乙方或乙方派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；

③核反应、辐射或放射性污染；

④空中飞行物体坠落或非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾；

⑤瘟疫；

第三条  工程质量及验收标准（据实调整）

1、本工程质量标准的评定：绿化部分按国家现行《城市绿化工程施工及验收规范》进行检查验收，景观铺装部分按《建设工程施工质量验收统一标准》及其他国家及地方现行规范、规程及甲方发出的设计文件、交工标准为依据。因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格。
　　2、乙方提供的苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。

3、在工程进行中，乙方应按照本工程施工详图、施工说明书及工程量清单精心施工，认真执行现行国家施工及验收规范。如因施工原因造成的质量不合要求而发生的返工费用，由乙方负责。

4、乙方应在关键部位及节点、关键工序正式施工前做样板施工即样板引路，样板经甲方确认、验收后方可进行大面积正式施工。凡未做样板工程私自大面积施工的，后期发生拆改等经济损失，由乙方自行承担。

5、工程质量如不能达到国家验收规范规定的合格标准并给甲方造成损失的，乙方除应积极采取补救措施外，应按本合同工程总造价的5%向甲方支付违约金，且全部的直接经济损失和间接经济损失均由乙方承担。

6、乙方应认真按照规范、标准和设计文件要求施工，随时接受甲方检查检验，并提供与工程质量有关的技术资料。 
　 7、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。

第五条  现场管理

1、安全施工与检查

（1）乙方应遵守建设部门及地方的工程建设安全生产相关管理规定及规范，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡因违反安全措施等而造成的罚款、人身伤亡事故或伤害他人事故等，均由乙方承担责任。

（2）乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，乙方负责向进入现场的人员提供良好、安全的施工环境并对他们的安全负责。

2、事故处理

（1）发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

（2）甲乙双方对事故责任有争议时，应按有关部门的认定处理，或参照争议解决条款。

3、文明施工

（1）乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方的现场管理规定。

（2）施工期间，乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清。

（3）乙方应严格遵守地方政府有关部门的规定，若不遵守造成的罚款全部由乙方承担。

第六条  工程价款说明及付款方式（据实调整）

1、合同形式：本分包合同采用固定综合单价合同。合同价格已包括完成招标图纸及工程量清单范围内工程所需要的：施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收等直至竣工验收交付使用以及维保期间的所有费用。若施工期间工程内容有增减，单价不变。本合同采购工程量固定不变，若超合同原约定数量和本合同约定范围外的内容，须由双方另行签订补充协议。

2、本合同签约价为人民币：       元（大写：    ），税率为   %，不含税价为       元（大写：    ）。

3、具体施工部位以甲方现场通知和施工图结合实际情况为准，工程采用包工包料包验收的方式，具体材料要求、工程量、固定综合单价详见图纸及工程量清单附件。

4、付款方式：  工程款（进度款）按月支付，每月按甲方批准的月已完成工程造价（不含工程变更）的85%支付，工程变更按已核定产值的50%支付，分包工程竣工验收合格后，乙方应按甲方要求，向甲方报送竣工结算资料，竣工结算资料经甲方成本控制部审核或经甲方抽取的中介机构初审、复审后，按最终审定金额作为该工程最终结算总价，结算完成后支付至结算总价的97%，剩余3%作为质保金。乙方请款时须提供合法、有效、等额、签章齐全的增值税专用发票（若采用电子发票，请将电子发票发送至甲方收票邮箱：         ）以及相关请款资料。

第七条  履约担保

（一）履约担保金

- 1、履约担保金为合同签约价的     % ，即：       元。

- 2、履约担保金缴纳形式：可以是金融机构出具的保函、担保保函、保证保险，也可通过转账、电汇。若采用转账、电汇方式必须通过乙方的基本账户以银行转账方式缴纳至甲方指定账户；若采用银行出具的保函，其保函性质应为银行独立保证保函。银行独立保证担保函可为乙方基本账户开户行出具，也可为项目所在地“四大银行”（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行）出具，担保金采用乙方基本账户支付，不接受委托付款（需在合同工期内的有效保函，如遇工期延期，保证金须顺延至工期完工，且银行独立保证保函索赔条件须为见索即付，且开具的保函最终应转为项目所在地相应银行的保函）。履约担保是本合同的附件。

- 甲方指定账户如下：

- 开户单位：

- 开户银行：

- 帐    号：

- （二）履约担保的退还

- 1、履约担保在乙方严格履行了本工程（即：      工程）合同规定的各项事宜，施工任务如期完工，工程质量达到甲方向业主承诺的质量要求，无安全责任事故发生，无民工工资问题，未遗留各种纠纷，在通过竣工验收合格3个月后甲方无息退还履约担保。乙方应向甲方递交退还申请资料（如乙方未主动按时提交退还申请资料，责任由乙方自负），甲方在收到乙方退还申请并核实确认后在28个工作日内一次性无息退还，甲方不承担乙方与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。如在通过竣工验收合格3个月内甲方发现乙方存在未能全面履行本合同约定的义务时，则甲方有权将履约保证金的部分或全部处置作为对甲方的赔偿，如全部担保金仍不足以补偿甲方的损失，甲方有权从乙方应得的任何款项中扣除或依法追索。

- 第八条  景观、绿化要求（据实调整）

1、景观部分

（1）景墙、花坛：墙面平整，灰缝平直、饱满；弧形景墙弧度完整柔美，无突出点，接缝大小一致；

（2）雕刻：安装平稳、牢固、无倾斜；景观效果符合整体设计需求；

（3）景观小品：色彩符合设计要求，造型完整，柔美；无破损，无裂缝，安全牢固；

（4）置石假山水景：主次分明，达到自然美观的效果；采取平稳、填缝、胶接、勾缝的安砌措施；

（5）围栏：色泽光亮，无明显突出油漆点；无锈迹，无泥土，安装牢固能起到保护作用；

（6）水池：无渗漏点，无破损；边缘与绿地及铺装衔接顺畅；池底清澈，无垃圾；所用铺装参照铺装材料进行验收；

（7）防腐木亭、凳:结构合理，安装稳固，无变形，符合设计尺寸；防腐木表面进行打磨处理，保证使用功能。

2、绿化部分

（1）乔木：胸径，冠幅、分支点严格按照设计图纸要求，并在不影响整体效果的前提下进行适当的疏枝，力求达到应有的景观效果，保证成活；树干挺直，不应有明显弯曲（即使小弯曲也不得超出两处）；无蛀干害虫和未愈合的机械损伤；树冠丰满，枝条分布均匀、无严重病虫危害；常绿树叶色正常，根系发育良好、保持原有端正形态；没有断枝断梢，并进行牵引和固定处理，并满足应有的观赏效果，树木成活率100%，若移植，乔木必须经过甲乙双方共同标记、号苗后方可移栽；

(2)灌木：冠幅和枝条数符合设计需要，根系发达，生长茁壮，无严重病虫危害；灌丛匀称，枝条分布合理，高度不得低于设计要求；丛生灌木枝条符合设计要求；有主干的灌木主干应明显，能够根据苗木的生长特点适当修剪，达到与周围环境相适应的整体观赏效果，成活率达到 100 %；

(3)地被植物：边缘曲线完整，植株栽植密度符合设计及规范要求；选苗大小均匀，严格按照设计标准；无杂草，无病害，修剪完整，成活率达到100% ；

(4)草坪：绿地整洁，无杂草，无病虫害，无斑秃；生长茂盛，适时修剪；地势平整，无积水下沉现象；与相邻植物边缘处理得当，能够及时对草坪绿地进行垃圾的清除，成活率达到100% ；

第九条  保修养护期（据实调整）

1、景观、苗木保修养护期为    个月，从本工程施工完成合同约定的全部验收合格之日起计算。

2、保修养护期内，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方接甲方通知之日起日内，应无条件予以保养，苗木不成活的应及时更换。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在质保金内扣除，超过质保金的部分，甲方有权向乙方追偿。

第十条  双方义务

1、甲方义务

（1）委派现场代表    （联系人及联系方式）      负责对工程建设进行全面管理。
　　（2）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电（水电费由甲方承担）。
　　（3）提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。
　　（4）甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在两周内通知乙方核对工程价款并于竣工验收后的两个月内完成结算。

2、乙方义务

（1）委派现场代表    （联系人及联系方式）     负责对施工其间的全面管理。
　　（2）根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。
　　（3）按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。
　　（4）工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。
　　（5）乙方应确保工程质量达到验收标准。

（6）乙方人员施工期间，发生的安全事故、工伤事故及由此造成的一切损失均由乙方负责，乙方负责购买装备保险、施工人员（职工）的意外伤害保险、工伤保险及其他保险。

第十一条   违约责任

1、因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。
　　2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。
　　3、施工过程中由于乙方原因造成工期延误，每逾期一天，须按工程承包总金额的3‰向甲方支付违约金，并承担因此给造成的一切损失。
　　4、工程质量达不到约定标准，乙方必须立即整改，直至质量达到合格为止，且按照本合同第三条第五款相关约定，乙方应承担相应责任。
　　5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

第十二条   分包、转让条款

1、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人或者以分包的名义分别转包给他人，或因乙方原因不履行合同，履约保证金不予退还，甲方有权解除合同。

2、未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。

第十三条   合同终止

1、因解除而终止

（1）由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
　　    （2）由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

（3）合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。
　　    （4）合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。

2、有下列情形之一的，合同权利义务终止：

（1）本合同按约定履行完毕；
　　   （2）本合同经各方协商一致而终止；
　　   （3）本合同因一方出现本条第1款的违约情况（包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为），另一方发出解除合同的通知；
　　   （4）法律法规规定终止的其他情形。

合同终止后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方的要求将自有的机械设备和人员撤出施工场地。甲乙双方应当履行通知、协助、保密等义务。

第十四条  争议的解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能既解决，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第十五条  其他约定

1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
　　2、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
　　3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保修养护期届满，余款支付完毕之日起自行终止。

4、本合同涉及相关条款内容发生变化、修改、价格调整、结算等，必须经双方合同主体签字盖章确认后方为有效，其他任何印章、签字均为无效。双方的任何合同、协议、结算资料必须经双方公司加盖公章或合同专用章方为有效，除此以外的任何合同协议结算资料等均无效。

5、本合同约定的乙方应支付给甲方的违约金、赔偿款等任何款项，甲方有权在支付给乙方的任何一笔货款中扣除。

6、乙方确认:乙方未履行本合同任一约定义务或法定义务，甲方有权拒绝支付合同任何款项。
　　7、本合同一式    份，甲、乙双方各执    份，每份均具同等法律效力。

- 附件一：已标价工程量清单

- 附件二：廉政协议书

- 附件三：安全管理协议

- 附件四：履约担保金（银行保函用此格式）

| - 甲方（盖章）： - 地址： - 法定代表人： - 委托代理人： - 开户行： - 账号： - 电话： - 签订日期： 年 月 日 | - 乙方（盖章）： - 地址： - 法定代表人： - 委托代理人： - 开户行： - 账号： 电话： - 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

注：纪检监察举报电话：0835-2625910

举报邮箱：1574782507@qq.com

附件一

已标价工程量清单

据实填写或添加附件。

附件二

廉政协议书

- 甲方：

- 乙方：

- 为加强廉政建设，规范采购、分包活动中甲乙双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政协议书。

- 双方的责任

- 1.1应严格遵守国家有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

- 1.2严格执行双方签订的合同、补充协议等文件，自觉按合同办事。

- 1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

- 1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

- 二、甲方责任

- 2.1不得向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

- 2.2不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

- 2.3不得要求、暗示或接受乙方为个人装修住房婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

- 2.4不得参加有可能影响公正的乙方的宴请、健身、娱乐等活动。

- 2.5不得向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方合同履行有关的业务活动。

- 三、乙方责任

- 3.1不得以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

- 3.2不得以任何理由为甲方报销应由对方或个人支付的费用。

- 3.3不得接受或暗示为甲方或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提乙方便。

- 3.4不得以任何理由为甲方组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

- 四、违约责任

- 4.1甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

- 4.2乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿。

- 4.3本责任书作为甲方双方签订主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。经双方盖章后立即生效。

- 五、责任书有效期

- 本责任书的有效期为双方签署之日起至该合同履行完毕时止。

- 六、责任书份数

- 本责任书一式    份，甲方     份，乙方    份，具有同等效力。

- 甲方：                          乙方：

- 法定代表人：                    法定代表人：

- 委托代理人：                    委托代理人：

- 地址：             地址：

- 电话：                          电话：

附件三

安全管理协议

- 一、作业人员（包括学工、学习生、代培人员及民工）均应接受现场安全教育，应熟悉本工程（或作业内容）的安全技术操作规范，须执证上岗的特种作业，作业人员应经考试合格，并具有操作证方可独立操作。

- 二、作业人员应严守岗位，不得酒后作业，不得在作业时逛耍打闹。

- 三、正确使用个人防护用品和安全防护设施，进入施工现场必须戴安全帽，禁止穿拖鞋、高跟鞋或光脚，在没有防护设施的高空作业，必须系安全带。

- 四、作业人员不得擅自拆卸，移动安全警示牌和安全防护设施，在危险地区作业应设遮栏，悬挂警示牌，夜间应设置警示灯。

- 五、操作机械时，要束紧袖口，女同志发辫要挽入帽内，工作前应检查机械、仪表、工具，确认完好安全方可使用。

- 六、高空作业人员须经体检合格，高空作业应衣着灵便，不得穿硬底鞋或带钉易滑的鞋，高空作业所用材料应堆放平稳，工具应随手放入式具袋内，不得上下抛扔物件。

- 七、梯子必须坚实，不得缺层，不得垫高使用，梯子上下要扎牢，下端要有防滑措施，梯子与地面夹角宜60-70度。禁止二人在梯上同时作业，使用人字梯应将两脚栓连。

- 八、现场作业时堆放材料物件，不得影响交通，作业后应清理现场，清洁设备做到文明施工。

- 九、现场临时照明，动力线路及用电设施由专业电工搭设，其它人员不得擅自接搭。

- 十、在易燃易爆区域动火或动火区内有易燃材料，应采取隔离防护和其他有效防火措施。

- 十一、暴风雨前后，应对施工临时设施、脚手架、机电设备、临时线路等进行检查，发现异常应及时报告施工现场负责人处理。

- 十二、在夜间或自然光线不足的地点作业，应有足够的照明设备，在金属容器内或潮湿场所作业，应采用安全电压照明。

- 十三、一般钢脚手架搭设、架管扣件应完好，并符合要求，搭设时立杆应立在坚实的土上，底部填以钢板或垫木，立杆间距、大横杆间距、小横杆间距必须符合专项方案及规范要求，横杆接头应错开，不得用铁丝捆扎；脚手架铺设稳实，不得设探头板，拆除脚手架应由上至下，一步一清，不准上下同时作业，拆下的杆件禁止向下投扔，拆除时应设安全警戒，大型脚手架应由专业人员搭施。

- 十四、在易燃易爆区施工，应严禁火种，杜绝火源（如吸烟、焊接等）严禁乱扔烟头。

- 十五、在焊接时，必须远离易燃易爆区域，且配置有手提灭火器等预防措施。

- 十六、氧、乙炔瓶应单独存放，使用时应保持5米间距。

- 十七、注意成品保护。

- 甲  方：                                    乙  方：

- 日   期：    年    月    日               日   期：    年   月   日

附件四

履约保证金 (采用银行保函，用此格式)

致：（甲方名称）

鉴于   甲方名称     (以下简称“甲方”) 接受   (乙方名称)    (以下简称“乙方”) 于      年      月      日参加    (项目名称)      施工分包的投选。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方订立的合同， 向你方提供担保。

1.担保金额人民币(大写)               元 (¥            元) 。

2.担保有效期自甲方与乙方签订的合同生效之日起至合同终止之日止。

3.在本担保有效期内， 因乙方违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。

4.甲方和乙方按合同条款变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5.与本保函有关的任何纠纷，由甲方所在地人民法院管辖。

担保人名称：                                  (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                   (签   字)

地    址 ：

电    话 ：

年        月        日

注：本条内容可采用固定有效期，段末可增加：“本保函最迟不晚于      年     月     日失效。”如甲方接受履约保函采用固定有效期，在项目合同条款中应增加保证乙方在履约保函失效日前向招选人出具后续阶段履约保函的约束性条款， 直至招选人签发合同终止协议之日止。乙方履约保函格式需经招选人确认后出具。